附件4

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年七星区老旧小区改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 桂林市七星区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 桂林高新技术产业建设开发总公司 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 5058.177 | 5058.17 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 5058.17 | 5058.17 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年6月30日前开工27个老旧小区改造项目（同时也是上级下达的任务），涉及422栋房屋，7005户居民，改造面积56.22万平方米。 |  |  |  |  |  | 2021年6月30日前开工27个老旧小区改造项目（同时也是上级下达的任务），涉及422栋房屋，7005户居民，改造面积56.22万平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  | ≥56.22万平方米 |  | ≥56.22万平方米 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 改造户数 |  | ≥7005户 |  | ≥7005户 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 改造楼栋数 |  | ≥422栋 |  | ≥422栋 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验验收合格率 |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大型修缮 |  | 100% |  | 100% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 群众居住条件是否改善 |  | 是 |  | 是 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 小区内雨污水分流 |  | 是 |  | 是 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  | ≥85% |  | ≥85% |  | 10 | 8 |  | 目前项目未完工，居民提出改造要求已基本满足 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 980 |  |  |  |