附件3

七星区老旧小区改造项目2021年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目预算情况

我单位老旧小区改造项目2021年预算5058.17万元，其构成是：

1.中央补助3484.75万元，其中：中央单位2021年直接拨付单位往来资金3484.75万元。

2.地方补助1573.42万元，包括：

（1）自治区资金1573.42万元，其中：自治区单位2021年直接拨付单位往来资金1573.42万元。

（二）绩效目标情况

我单位老旧小区改造项目2021年的绩效目标是2021年6月30日前开工27个老旧小区改造项目（同时也是上级下达的任务），涉及422栋房屋，7005户居民，改造面积56.22万平方米。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。上级下达资金的同时已将绩效目标表同时下达，所有资金支出均用于支付老旧小区改造工程。

（二）组织过程。区政府统一部署，将上级下达的文件精神传达给各单位，各单位共同协作完成改造任务。

（三）分析评价。资金使用最终由第三方审核机构审核，绩效评价根据上级下达资金时要求的目标任务据实填写。

三、综合评价结论

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。上级资金到达5058.17万。

2.项目资金执行情况分析。支出5058.17万元。

3.项目资金管理情况分析。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

开工27个老旧小区改造项目（同时也是上级下达的任务），涉及422栋房屋，7005户居民，改造面积56.22万平方米。

（2）项目完成质量。合格。

（3）项目实施进度。项目正在推进当中。

（4）项目成本节约情况。

- 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

（2）项目实施的社会效益分析，群众居住条件改善。

2443户居民受益，生活环境得到改善。

- 项目实施的生态效益分析。

- 雨污水分流，雨水最后进入河流，污水最终进污水处理厂。

（4）项目实施的可持续影响分析。

- 满意度指标完成情况分析。

- 目前项目未完工，居民提出改造要求已基本满足。

- 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 工程完工后将进行居民满意度调查。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

八、其他需说明的问题。