附件5

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目预算情况

我单位工程造价评审费2021年预算130万元，其构成是：地方补助130万元，全部为地方本级预算。

（二）绩效目标情况

我单位工程造价评审费项目2021年的绩效目标是：

- 完成送审工程造价资料审核份数200份；

- 完成工程造价评审率≧80%；

- 3、评审后比评审前节约资金5%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。2021年我单位工程造价评审费130万元，均为地方本级预算。主要计划用于支付我单位委托评审的工程造价评审公司。

（二）组织过程。根据此项资金的总额，我局组织各工程造价评审公司评审，并根据建设单位送审的工程项目分配给工程造价评审公司，支付评审公司评审费。

（三）分析评价。我单位委托工程造价评审公司对送审资料、现场审核、材料价格、增加工程等关键环节严格把关，所有项目均实行三级质量审核制度。同时对工程造价评审公司严格实施质量管理，确保项目评审质量，充分利用社会技术资源的基础上，建立相互监督、相互制约的评审运行机制，确保顺利推进 项目评审。

- 三、综合评价结论

2021年完成绩效目标情况如下：1、完成送审工程造价资料审核份数231份；2、完成工程造价评审205份，完成工程造价评审率88.7%；3、工程造价送审金额50790万元，审定金额46904万元，核减额3886万元，评审后比评审前节约资金7.65% 。评审范围涉及道路建设、电力迁改、河道治理、园林绿化、老旧小区改造、中小学校舍建设等政府性投资的多个领域，“全方位、多层次”的评审格局逐步形成。顺利完成了七星区老旧小区改造项目、医药城地块排涝雨水管道工程、和平片区棚户区改造安置房项目一期室外配套工程、铁山园5楼装修工程、桂林漓江流域农村环境综合整治—华侨农场上竹江村污处理设施、田园综合体华侨农场本部基础设施提升改造工程、穿山塔山片区棚户区改造项目道路给水工程等重大城建、民生项目。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金100%到位。

2.项目资金执行情况分析：项目资金执行率90%。

3.项目资金管理情况分析：项目资金按七星区政府规定统一管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。完成送审工程造价资料审核份数231份，实际完成值115.5%。

（2）项目完成质量。完成工程造价评审率88% 。

（3）项目实施进度。项目为2021年12月31日前完成。

（4）项目成本节约情况。工程造价评审费130万，实际支付117万元。

2.效益指标完成情况分析。

项目实施的经济效益分析：工程造价送审金额50790万元，审定金额46904万元，核减额3886万元，评审后比评审前节约资金7.65%。

3.满意度指标完成情况分析。

评审公司对支付评审费工作的满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年度的目标已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为未公开信息。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

今后要加强绩效自评工作的责任化，加强工作人员的培训学习，提高工作效率。

八、其他需说明的问题。

无